光纤到户通信设施工程质量监督申报及

竣工验收备案办理告知书

| 事项名称 |  | 光纤到户通信设施工程竣工验收备案 |
| --- | --- | --- |
| 依 据 |  | 《关于印发<光纤到户通信设施工程质量监督管理及竣工验收备案工作程序>（试行）的通知》（武通信联发〔2016〕1号）、《关于印发<关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展工作方案>的通知》（鄂通信联发〔2023〕6号） |
| 受理对象 |  | 新建住宅区和住宅建筑、商务楼宇、公共建筑项目建设单位 |
| 光纤到户通信设施工程竣工验收备案办理程序及要求 |  |  |
| 申请备案的建设单位应按下列程序进行备案。 一、质量监督申报 建设单位应当在通信建设工程开工5个工作日前办理通信建设工程质量监督申报手续，填写《光纤到户通信设施工程质量监督申报表》（附件1）并提供以下材料： - 建设工程项目报建表（项目信息登记表）； - 建筑工程施工许可证 3．光纤到户通信设施工程施工图设计文件； 4．工程勘察、设计、施工、监理等单位的资质等级证书； 5．工程质量保证措施； 6.《光纤到户通信设施工程质量监督申报表》（附件1）（2份） 二、竣工验收备案 建设单位应当自通信建设工程竣工验收合格之日起7个工作日内, 向湖北通信工程质量监督中心武汉分中心办理竣工验收备案手续。提交材料如下； 1．《光纤到户通信设施工程竣工验收备案表》（附件5）(3份)； 2．竣工资料（主要内容包含：工程说明，安装工程量，设备、器材明细表，竣工图纸，测试记录，工程变更、检查记录及施工过程中的洽商记录，随工验收记录、隐蔽工程签证、工程决算，及建设方、设计、施工、监理、工程验收等单位分别签署的质量合格文件和终验验收原始文件等。）； 3．光纤到户通信设施工程验收表（附件6）（1份）； 4．提供平等接入服务承诺书（附件7）（1份）； 5．建设单位与通信工程施工单位施工合同（1份）； 6．光纤到户通信设施投资承诺书（附件10）（1份） 三、后续手续 经湖北通信工程质量监督中心武汉分中心同意备案后 1．建设单位执《光纤到户通信设施工程竣工验收备案表》（附件5 ）到建筑质量监督部门办理住宅建筑竣工验收备案手续。 2．建设单位执《电信业务接入通知书》（附件8）到电信运营企业办理业务接入手续。 |  |  |
| 法定时限 | 18个工作日 |  |
| 承诺时限 | 资料齐全即办：全流程5个工作日 |  |
| 收费标准 | 不收费 |  |
| 运行流程 | 质量监督申报→审核受理→监督检查→竣工验收→备案 |  |
| 承办机构 | 湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心 |  |
| 办理方式 | 1.线上办理：在湖北通信工程质量监督中心光纤到户通信设施工程质量监督管理及竣工验收备案系统注册后提交相关资料。 （https://hbzjzx.org.cn:30001/mh/#/home） 2.线下窗口受理点：武汉市江岸区金桥大道117号武汉市政务服务中心（市民之家）2层D21窗口，咨询电话：027-82800366 ， 邮编：430023 3.相关资料可登录湖北省通信管理局官网，于【湖北通信工程质量监督中心—光纤到户】单元进行下载。（https://hubca.miit.gov.cn/jgzn/zsdw/hbtxgczljdzx/gxdh/art/2020/art_dc58efb41d0248a1b52711d310321d4a.html） |  |